表1  报价表模板
	序号
	测试项目
	工作量（为比较各供应商总价大小而设计的工作量）
	最高限价（元）
	供应商报价（元）
	小计（元）

	1
	土壤
	

	1.1
	45个常规项、pH、石油烃、锑
	1000
	1400
	
	

	1.2
	单项重金属及无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物
	1000
	50
	
	

	1.3
	石油烃
	1000
	100
	
	

	1.4
	二噁英
	100
	1000
	
	

	2
	地下水
	

	2.1
	35个常规项、二甲苯、苯乙烯、石油烃
	1000
	1900
	
	

	2.2
	单项重金属及无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物
	1000
	50
	
	

	2.3
	石油烃
	1000
	100
	
	

	2.4
	二噁英
	100
	1000
	
	

	3
	以上其余未列支的土壤、地表水、固废和危废、空气和废气
	

	3.1
	未列明的所有项目（该类样品较少）
	50
	4折（计为100）
	例：8折
（计为80）
	50*80=400

	总  价
	

	备注：1、该报价为综合单位，包含了采样费、差旅费、车辆使用费、分析测试费、税费等一切费用。2、以上其余未列支的土壤、地表水、固废和危废、空气和废气依据《福建省环境监测行业指导价》（闽环监协办〔2024〕2号）指导价折扣率报价，最高不超过4折（计为100元，供应商可在4折基础上折上折，计价为100*报价折扣）。3.本招标不作保底工作量承诺。



承诺函

致福建省泉州工程勘察院：

我公司已认真解读贵单位发布的《2026年度环保项目采样检测服务外包招标公告》，我公司承诺完全响应公告内容。




承诺人：     
承诺时间：    




合同编号：____________________
2026年度环保项目采样检测服务外包采购合同

甲方（采购人）：福建省泉州工程勘察院
统一社会信用代码：____________________
地址：____________________
联系人：____________________
联系电话：____________________
乙方（服务供应商）：____________________
统一社会信用代码：____________________
地址：____________________
联系人：____________________
联系电话：____________________
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、互利共赢的原则，就甲方2026年度环保项目采样检测服务外包采购事宜，达成如下协议，双方共同遵照执行。
第一条 服务内容及服务范围
1. 服务区域：主要为福建省全省区域，包含甲方承接的少量外省环保项目。
2. 服务内容：乙方为甲方所有在建、新增环保类项目提供现场采样、样品运输、实验室检测分析、数据审核、报告编制、全过程质量控制、资料归档等全套采样检测技术服务。
3. 计价及结算方式：本合同为年度单价框架合同，合同仅约定各项检测、采样服务单价，无固定总价。最终结算金额以甲方实际派发、双方确认的实际完成工作量×合同约定单价为准。甲方无工作量保底承诺。
第二条 合同服务期限
1. 本合同服务期限自合同签订之日起12个月。
2. 合同期满前，双方可根据合作情况协商续约；未达成续约的，合同到期自动终止，未完结项目乙方须继续履约直至全部交付完毕。
第三条 乙方资质与履约条件
1. 乙方在福建省内拥有自有分析实验室，具备有效的CMA检验检测资质认定证书，资质覆盖本合同全部约定检测指标。（1）土壤：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1土壤常规45项、石油烃、锑；（2）地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1除放射性以外37项、石油烃、锑、苯乙烯、二甲苯、钾、钙、镁、重碳酸根、碳酸根、游离二氧化碳；（3）地表水：阴离子表面活性剂、溶解氧、高锰酸盐指数、硫化物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、挥发酚、总磷、总氮、石油类、氰化物。
2. 乙方财务状况良好，依法纳税、依法缴纳社会保障资金，近三年经营活动无重大违法记录、无严重失信记录，信用状况满足政府采购要求。
3. 乙方具备履行合同所需的采样设备、检测仪器、专业技术人员、运输条件及完整质控体系。
第四条 服务标准与技术规范
1. 乙方所有采样、保存、运输、实验分析、数据审核、报告编制全过程，严格执行国家现行标准、行业规范及福建省地方环保技术规范、质控要求。
2. 乙方出具的所有检测数据、原始记录、检测报告、质控资料必须真实、有效、合规，可通过主管部门核查、项目评审及验收。
3. 乙方须严格落实环境检测全流程质量控制，包含仪器校准、空白试验、平行样、加标回收、质控比对、样品留存等全套质控措施。
第五条 作业配合与现场管理
1. 乙方现场采样人员须全程协助甲方钻机钻探、地下水建井施工技术指导，配合现场施工进度开展采样作业。
2. 现场作业时间严格按照如下标准执行：（1）夏季高温时段：上午7:00-11:00，下午15:00-19:00；（2）其余季度常规时段：上午8:00-12:00，下午14:00-18:00；
3. 乙方须适配钻机作业时间到场开工，规避高温作业风险，保障现场施工安全。
4. 无论项目大小、距离远近、技术难易，乙方须无条件承接甲方派发的合法检测任务，外省项目可酌情考虑，具体再协商。
5. 乙方应派专业技术员出席项目专家评审会解答采样、检测相关问题。
6. 若甲方项目业主工期紧急、需压缩常规检测周期，由双方友好协商调整工期，乙方须积极配合赶工。
第六条 响应时效与交付时限、违约扣款
6.1 任务响应与进场时效
1. 甲方下达采样检测任务后，乙方须2个日历日内完成响应，按约定时间组织专业采样队伍进场作业。
2. 乙方逾期2个日历日进场的，扣除该子项目合同价款15%作为违约金；
3. 乙方单次逾期进场达5个日历日的，乙方单次应支付30000元违约金给甲方；
4. 单次拒绝进场，乙方单次应支付50000元违约金给甲方。
5. 乙方全年累计逾期5个日历日进场达3次或拒绝进场2次，甲方有权单方解除本合同，同时由此造成甲方一切损失由乙方全额承担。
6.2 成果资料交付时限
6. 采样完成后7个日历日内：提交完整现场资料，含采样单、送样单、现场水印照片、快筛记录、仪器校准记录等全套原始资料；
7. 采样完成后13个日历日内：提交审核无误、可直接使用的检测数据Excel汇总表；
8. 采样完成后15个日历日内：提交审核通过、加盖CMA资质章的正式检测报告、质控报告及全部归档材料（含分包项目）。
6.3 交付逾期处罚
9. 逾期5个日历日提交全套盖章版报告及质控材料，扣除该子项目合同额15%作为违约金；
10. 逾期10个日历日提交全套盖章版报告及质控材料，扣除该子项目合同额50%作为违约金。
第七条 分包、转包管理约定
1. 禁止转包：本项目严禁整体转包，一经发现甲方可直接解除合同并追究乙方违约责任。
2. 限制性分包：（1）土壤常规45项、石油烃、锑；地下水表1（除放射性）37项、石油烃、锑原则上不得分包；仅因项目偏远、样品无法满足时效运输要求的特殊情况除外。（2）仅乙方自有CMA资质未覆盖的检测指标，允许分项分包。
3. 所有拟分包项目，乙方必须提前书面报备甲方，经甲方审核确认分包单位资质、能力合格后方可实施分包。
4. 分包项目所有作业标准、时效要求、质控要求与本合同一致。分包产生的不合格成果、整改、违约、赔偿责任，由乙方承担全部连带责任，甲方直接向乙方追责，乙方自行向分包单位追偿。
第八条 质量责任与损失赔偿
1. 因乙方采样不规范、样品保存运输不当、实验分析失误、数据造假、报告错误、质控缺失等原因造成成果不合格、验收不通过、评审整改的，乙方须无条件免费补采、补测、重出报告。
2. 因乙方检测质量问题导致甲方产生如下损失的，全部由乙方据实赔偿：
（1）甲方对业主的工期逾期违约金、项目罚款；
（2）钻机二次进场钻探、返工、人员机械误工费用；
（3）项目整改、复审、专家咨询、资料重做产生的全部费用；
（4）甲方商誉损失、维权合理开支。
第九条 价款结算与付款方式
1. 乙方完成子项目全部工作交付且经专家验收合格，双方签字确认工作量结算单，作为结算工作量。
2. 本合同采用固定单价模式，合同中有约定单价的采用合同单价结算；若实际工作中产生了合同中未约定单价的检测项目可参照类似项目单价，经双方确认；无类似项目单价的，经双方协商确认。
3. 本合同单价包含税费、人工费、设备租赁费、交通运输费、差旅费、印刷费、专家评审出席费、质控费、检测报告及质量报告编制费、整改售后服务费等包干价，甲方无需另行支付任何费用。
4. 结算总价=合同固定单价×实际产生的双方签字确认工作量。
5. 甲方到进度款后通知乙方开具专业发票，30日内支付等比例检测费。
第十条 双方权利与义务
10.1 甲方权利义务
1. 及时向乙方下达作业任务、提供项目基础信息、明确作业要求与工期；
2. 及时配合乙方现场作业协调、场地对接；
3. 按照合同约定及时对账、结算、支付费用；
4. 有权对乙方作业进度、现场质量、报告成果、人员设备进行监督检查。
10.2 乙方权利义务
5. 严格遵守国家及福建省环保检测规范、甲方管理制度，保质、保量、按期完成全部服务；
6. 保证人员培训合格、持证上岗、设备定期校准、实验室合规运行；
7. 全程做好安全生产、人员安全防护，现场作业产生的安全事故、人身财产损失由乙方自行承担；
8. 建立项目台账，完整留存原始记录、数据、报告、影像资料，以备核查；
9. 无条件配合甲方及主管部门、项目业主的检查、评审、整改工作。
第十一条 保密条款
1. 乙方对甲方项目资料、地质资料、客户信息、技术数据、商业信息负有永久保密义务。
2. 未经甲方书面许可，乙方不得将甲方项目数据、成果、资料用于本合同以外任何用途，不得向第三方泄露。
3. 保密义务不因本合同终止、解除而失效。
第十二条 违约责任
1. 任一方违反本合同约定，造成对方损失的，须全额赔偿。
2. 乙方出现资质造假、数据造假、违规转包、拒不整改、多次逾期交付等严重违约情形，甲方有权单方解除合同、扣除未结款项、追索全部损失，并将乙方列入甲方供应商黑名单。
第十三条 争议解决
1. 本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第十四条 其他约定
1. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同所有附件、询价文件、乙方响应文件、报价文件均为本合同有效组成部分。
3. 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
第十五条  附件：合同单价表
（以下无正文）

甲方（盖章）：福建省泉州工程勘察院
法定代表人/授权代表人（签字）：__________
联系人及电话：郭红秀19959829929
乙方（盖章）：____________________
法定代表人/授权代表人（签字）：__________
联系人及电话：__________
开户银行：__________
银行账户：__________
签订日期：______年____月____日
附表  合同单价表
	序号
	测试项目
	合同单价

	1
	土壤
	

	1.1
	45个常规项、pH、石油烃、锑
（若子项目实际缺个别检测项目，但比单独计算时价格低，可采用组合价，不再扣减缺项。）
	例：*元

	1.2
	单项重金属及无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物
	

	1.3
	石油烃
	

	1.4
	二噁英
	

	2
	地下水
	

	2.1
	35个常规项、二甲苯、苯乙烯、石油烃
（若子项目中实际缺个别检测项目，但比单独计算时价格低，可采用组合价，不再扣减缺项。）
	

	2.2
	单项重金属及无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物
	

	2.3
	石油烃
	

	2.4
	二噁英
	

	3
	以上其余未列支的土壤、地表水、固废和危废、空气和废气所有项目
	例：4折

	备注：1、该报价为综合单位，包含了采样费、差旅费、车辆使用费、分析测试费、税费、报告编制费、质控审核费等一切费用。2、以上其余未列支的土壤、地表水、固废和危废、空气和废气依据《福建省环境监测行业指导价》（闽环监协办〔2024〕2号）指导价折扣率报价。
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